# Rapport de Projet – Seconde session d’évaluation - DIA2

Sujet : Analyse des avis clients sur les produits iPhone
Étudiant : Mathis Fonbonne
Formation : HETIC – Bachelor DIA2
Date : 01/11/2025

## 1. Cadrage du projet

L’objectif de ce projet est de concevoir une chaîne complète d’analyse de sentiments appliquée aux avis clients sur les produits iPhone.
 L’idée est de comprendre la perception des utilisateurs (positives, neutres ou négatives) en s’appuyant sur des outils d’intelligence artificielle et d’analyse de données.

Le projet repose sur la mise en place d’un pipeline complet allant du traitement des données brutes jusqu’à la visualisation des résultats via un dashboard interactif.

Le travail s’est concentré sur plusieurs étapes clés :

- L’analyse automatique du langage (NLP) afin de déterminer le ton des avis (positif, neutre ou négatif).

- La mise en place d’une API FastAPI intégrant un modèle de traitement du langage naturel basé sur Transformers (DistilBERT).

- L’indexation des résultats dans Elasticsearch pour assurer un stockage et une recherche efficaces.

- La création d’un dashboard Kibana pour visualiser les tendances et insights clés.

Le périmètre couvre tous les modèles d’iPhone confondus, à partir d’un dataset existant d’avis clients issus de Kaggle.

Le projet a donné lieu aux livrables suivants :

- Un dataset enrichi et nettoyé au format .jsonl.

- Une API d’analyse de sentiment fonctionnelle.

- Un index Elasticsearch contenant les résultats d’analyse.

- Un dashboard Kibana complet, permettant une visualisation claire des tendances.

- Et enfin, ce rapport détaillant la méthodologie et les résultats obtenus.

Le projet a été mené selon une approche itérative et agile. Chaque étape a été validée avant de passer à la suivante, avec des tests réguliers pour corriger les erreurs au fur et à mesure. Cette méthode a permis une meilleure gestion des priorités et une grande réactivité face aux problèmes rencontrés.

## 2. Planification

Le travail a été réparti en six grandes étapes, avec des priorités et des estimations de temps.
 Le tableau ci-dessous présente la planification initiale et le temps réellement passé.

| Étape | Tâche principale | Priorité | Temps estimé | Temps réel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stack ELK | Haute | 1 jour | 1 j |
| 2 | Dataset + nettoyage | Haute | 0.5 jour | 1 j |
| 3 | API FastAPI + modèle | Haute | 2 jours | 1,5 j |
| 4 | Indexation Elasticsearch | Moyenne | 0,5 j | 0,5 j |
| 5 | Visualisations Kibana | Haute | 1 jour | 1 j |
| 6 | Rapport final | Moyenne | 0,5 j | 0,5 j |

## 3. Architecture technique

### Schéma global du pipeline :

Dataset Kaggle → Script Python (nettoyage + enrichissement)
        ↓
API FastAPI (analyse de sentiment via DistilBERT)
        ↓
Elasticsearch (index product_sentiment)
        ↓
Kibana Dashboard (visualisation et analyse)

- Le dataset contient des milliers d’avis sur différents modèles d’iPhone.
 Il a été nettoyé pour ne conserver que les colonnes utiles et enrichi avec deux champs (source et country)

- Le modèle utilisé est un Transformer pré-entraîné sur des textes en anglais, intégré dans une API FastAPI. Il attribue à chaque avis un label de sentiment et un score numérique compris entre 0 et 1.

- Les résultats sont stockés dans un index nommé product_sentiment.

- Kibana permet d’explorer les données et de construire le dashboard final regroupant plusieurs indicateurs : évolution temporelle, répartition des sentiments, moyennes par source et par pays.

- Le fichier docker-compose.yml orchestre l’ensemble de la stack (Elasticsearch, Kibana et FastAPI) pour garantir la cohérence de l’environnement.

## 4. Résultats

Les visualisations réalisées sur Kibana permettent d’obtenir une vue claire et intuitive des données :

## 5. Rétrospective

Plusieurs difficultés ont marqué le projet, notamment la compatibilité entre Docker et Windows, résolue après une mise à jour, ainsi que des erreurs d’indexation dans Elasticsearch, corrigées par la recréation de l’index.
Le parsing des dates a également dû être ajusté à partir du dataset d’origine.
Le déséquilibre du dataset, dominé par les avis provenant d’Inde, a conduit à un enrichissement artificiel des champs source et country pour diversifier les analyses.
Enfin, la tentative de créer un Tag Cloud a échoué en raison des limites de Kibana sur la tokenisation textuelle.

Ces contraintes ont conduit à plusieurs arbitrages, l’abandon du Tag Cloud au profit de visualisations chiffrées plus pertinentes, l’ajout manuel de métadonnées (source, pays) et le maintien du modèle DistilBERT monolingue pour préserver la stabilité de l’analyse.

À l’avenir, le projet pourrait être enrichi par l’utilisation d’un modèle multilingue (BERT multilingual) pour traiter des données plus variées, l’intégration de données réelles issues de plateformes comme Twitter ou Reddit, une classification thématique des avis (batterie, caméra, écran, prix, etc.) et le déploiement du pipeline ELK sur le cloud pour plus de performance et de flexibilité.

## Conclusion

Ce projet a permis de concevoir un pipeline complet d’analyse de sentiment, combinant traitement de données, intelligence artificielle et visualisation.
 Malgré certaines limites techniques et un dataset imparfait, les résultats sont cohérents, exploitables et représentatifs de la satisfaction client.
 L’expérience a permis de maîtriser concrètement l’ensemble du cycle Data → IA → Visualisation, tout en développant une réflexion critique sur les améliorations futures et les biais des données.